潼南区别口至小桥站35kV输电线路工程
水土保持方案报告表

建设单位（个人）：       重庆市潼南区华电新能能源有限公司      
法 定 代 表 人：                    谢  权                     
通  讯  地  址：  庆市潼南区群力镇白兔村11组150号附1号   
联    系    人：                    毛一胜                     

电           话：                 18***62                  
报  送   时  间：                 2025年12月                  
重庆市水利局制

[image: image1.png]EE XA 0 E Nk 35kV I LB TE

KERTFHTEREXR
RER

ERAEGHEIEARA
# A I BN\ GORBER T Z
¥ % I B (BAIEK) 2 3»%)
v & mes  maoem b
B #: A B (BATE) };{\\ it
AAAXA:  ELn (1mm) BT
& 5 Erd (xmm R

W% (BEIR 4 OO

Neg  (HEIRF) g 4440





[image: image2.png]& FE I
e & N
R E AR LR £ AL EALERFRA, HFEAER
ITREUHEELARE D, PHELKERFTZREHE.
EFEERME . AELEEALA, IALRFHERTEEN
2 |EXREEH, URFEER. FLPWNAREERALRETE
H IR ALK A
P R K I R B iR T A TR B R ST R AR A TR
REEH M, BRALRFEEELTEMRT.
4 REFFIH, MKB SR RFIMESR.
5 [EEXAREIRFETEFHINXGRELE.
AKERFERET TS TERNEAWN, HREFBRALREFE

6
E R BOIF A L RIFT R T HAK FER R
ARBETREARM =4, §LRZORITE. WG, B
7

IRAFIER, RETHREETREK.
E AERNAELRW EUT “HERERNAEEL —£FF ‘B ERERH
77 HEE.

Xt E I A A B L
Ty Lo TR M\*él





水土保持方案报告表

	项目概况
	项目名称
	潼南区别口至小桥站35kV输电线路工程

	
	建设地点
	潼南区别口镇、田家镇、铜梁区维新镇

	
	立项部门
	重庆市潼南区发展和改革委员会、重庆市铜梁区发展和改革委员会
	立项文号
	潼发改审〔2025〕153号

	
	建设内容
	本项目由变电站间隔扩建工程和线路工程两部分建设内容组成。

1.变电部分利用110kV小桥变电站内35kV出线开关柜间隔1个，完善一、二次、通信相关电气设备的安装、调试、接入工作，不涉及土建工程。
2.线路部分新建架空线路长度1×12.2km，新建铁塔39基；电缆线路长度1×0.48km。

	
	建设性质
	新建
	总投资（万元）
	1817.32

	
	土建投资（万元）
	1032.92
	占地面积（hm2）
	永久：0.39

	
	
	
	
	临时：3.61

	
	动工时间
	2025.12
	完工时间
	2026.02

	
	土石方（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	0.67
	0.67
	/
	/

	
	取土（石、砂）场
	本工程不涉及取土（石、砂）场。

	
	弃土（石、渣）场
	本项目不涉及弃土（石、渣）场。

	
	外借土石方情况
	本项目土石方挖填平衡，不涉及外借土石方。

	
	外弃土石方情况
	本项目土石方挖填平衡，不涉及外弃土石方。

	项目区概况
	涉及重点防治区情况
	潼南区鸳鸯溪河流域水土流失重点治理区、铜梁区琼江流域水土流失重点治理区
	地貌类型
	丘陵地貌

	
	原地貌土壤侵蚀模数[t/（km2.a）]
	1338
	容许土壤流失量[t/（km2.a）]
	500

	项目选址（线）水土保持评价
	1.主体工程选址涉及潼南区鸳鸯溪河流域水土流失重点治理区、铜梁区琼江流域水土流失重点治理区，方案采用西南紫色土区一级标准，林草覆盖率提高2个百分点，挡拦排水标准提高一级；2.主体工程选址不在水土流失严重、生态脆弱区域、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的区域；3.不在国家水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点实验区和长期地面观测点；4.不在重要江河、湖泊以及跨省的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。项目选线除涉及市级水土流失重点预防区外，无其他水土保持限制性因素，项目选址（线）合理。

	预测水土流失总量（t）
	176

	防治责任范围（hm2）
	4.00

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	西南紫色土区一级防治标准

	
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	水土保持措施
	①塔基工程防治区

施工前期，对永久占地范围内的耕地、园地、林草地进行表土剥离，集中堆放于塔基施工区，四周采用填土编织袋拦挡；塔基施工场地以临时占压为主的区域，不进行表土剥离，对表土区域利用彩条布进行遮盖防护。施工过程中，坡地和坡顶型塔基下边坡设填土编织袋临时拦挡；裸露边坡和临时堆土等遇降雨采用彩条布临时覆盖。施工后期，场地进行土地整治并回填表土，永久占地撒播种草，临时占地范围内占用耕地及园地的进行复耕、占用林地的恢复植被。

②电缆工程防治区
施工前期，对电缆工程占地范围内的草地进行表土剥离，剥离表土集中堆放于电缆工程一侧施工作业带内，四周采用填土编织袋拦挡，利用彩条布进行遮盖防护。施工过程中，裸露边坡和临时堆土等遇降雨采用彩条布临时覆盖。施工后期，场地进行土地整治并回填表土，占地范围内占用草地的恢复植被。

③施工便道防治区

施工后期，对人抬施工便道进行土地整治，占用耕地的进行复耕、占用林地的恢复植被。

④牵张场防治区

施工前期，对牵张场表土区域铺垫彩条布进行临时防护。施工后期，对牵张场进行土地整治，占用园地的进行复耕、占用林草地的恢复植被。

⑤跨越施工场地防治区

施工过程中，对表土区域铺垫彩条布进行防护。施工后期，对跨越施工场地进行土地整治，占用林地的恢复植被。

	
	防治

分区
	措施

类型
	措施名称
	布设位置
	断面形式

/配置形式
	工程量
	备注

	
	塔基工程防治区
	工程措施
	表土剥离
	耕地、园地、林草地
	20~30cm
	0.09万m3
	方案新增

	
	
	
	表土回覆
	复绿、复耕区域
	20~30cm
	0.09万m3
	方案新增

	
	
	
	土地整治
	临时占用耕地、林地区域
	/
	3.10hm2
	主体设计

	
	
	
	复耕
	临时占用耕地区域
	/
	0.67hm2
	主体设计

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	2.43hm2
	主体设计

	
	
	
	栽植乔灌木
	复绿区域
	/
	6075株
	主体设计

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	临时堆土及裸露区域
	防雨布
	4500m2
	方案新增

	
	
	
	临时拦挡
	临时堆土
	填土编织袋
	2000m
	方案新增

	
	电缆工程防治区
	工程措施
	表土剥离
	草地
	20cm
	0.04万m3
	方案新增

	
	
	
	表土回覆
	复绿区域
	20cm
	0.04万m3
	方案新增

	
	
	
	土地整治
	临时占用草地区域
	/
	0.20hm2
	主体设计

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	0.20hm2
	主体设计

	
	
	
	栽植乔灌木
	复绿区域
	/
	500株
	主体设计

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	临时堆土及裸露区域
	防雨布
	2000m2
	方案新增

	
	
	
	临时拦挡
	临时堆土
	填土编织袋
	480m
	方案新增

	
	施工便道防治区
	工程措施
	土地整治
	临时占用耕地、林地区域
	/
	0.40hm2
	主体设计

	
	
	
	复耕
	临时占用耕地区域
	/
	0.10hm2
	主体设计

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	0.30hm2
	主体设计

	
	
	
	栽植乔灌木
	复绿区域
	/
	750株
	主体设计

	
	牵张场防治区
	工程措施
	土地整治
	临时占用园地、林草地区域
	/
	0.24hm2
	主体设计

	
	
	
	复耕
	临时占用园地区域
	/
	0.04hm2
	主体设计

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	0.20hm2
	主体设计

	
	
	
	栽植乔灌木
	复绿区域
	/
	500株
	主体设计

	
	
	临时措施
	铺垫彩条布
	牵张场内
	彩条布
	1200m2
	方案新增

	
	跨越施工场地防治区
	工程措施
	土地整治
	临时占用林草地区域
	/
	0.04hm2
	主体设计

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	0.04hm2
	主体设计

	
	
	
	栽植乔灌木
	复绿区域
	/
	100株
	主体设计

	
	
	临时措施
	铺垫彩条布
	跨越施工场地内
	彩条布
	400m2
	方案新增

	水土保持投资估算（万元）
	工程措施
	24.06万元（主体设计20.38万元，方案新增3.68万元）
	植物措施
	32.49万元（均为主体设计）

	
	临时措施
	65.62万元（均为方案新增）
	水土保持补偿费
	5.60万元

	
	独立费用
	建设管理费
	1.39万元

	
	
	水土保持监理费
	/

	
	
	水土保持方案编制费
	4.50万元

	
	
	水土保持设施验收费
	4.50万元

	
	基本预备费
	4.78万元

	
	总投资
	142.94万元（主体已列52.87万元，方案新增90.07万元）

	编制单位
	重庆龙翰环保工程有限公司
	建设单位
	重庆市潼南区华电新能能源有限公司

	法人代表及电话
	王翼/67***11
	法人代表及电话
	谢权

	地址
	重庆市渝北区冉家坝扬子江商务中心23-2
	地址
	重庆市潼南区群力镇白兔村11组150号附1号

	邮编
	401120
	邮编
	402660

	联系人及电话
	唐艺玲/15***92
	联系人及电话
	毛一胜/18***62

	电子信箱
	94***9@qq.com
	电子信箱
	/

	传真
	023-67***11
	传真
	/


[image: image3.png]LEREREL

2Kk, ClERE XN 2 /frh 35KV A rE 2K TR K B ORFF I ARG R) SN
FFEMRIE, THERNALEGERE, KRR BTG E A e &8, KERKp
A EBMPHATE ARSI T, TRERERMGH, RERT G RARHEN € 2

oK, FREd AR VUL F iR &

25 (2AS H
LRER
44 X {8 HAFR R L FE
TAEsAL E%%%;Kéfﬁ K & HLOE 13983512326
AT BB T AT B T R €
ZIPN: B o
£ H H

E:

L3 5 R ST

2ARE KRN MFE XX NMBERECER. RELFEAER. KERAW
BRERBERKIGHEEREAARES, iR EREEEZTERRXAMII LD

R, FREXEE (RFXH) .
3WRBE (B, B) 3. FL (A, &) FHR KL RITHER T A KB EL.

48 MARFETHNET, oM RR.
sAR—RWH, SATREEHTHEMER, Rk 0 EATREEHIER b




