[image: image1.jpg]HDER Lty A R I A T AR L L

RERM (ML) -
k2 R & A

# A M ik
B ES At
B, W
# B B H:

HEIE S H

KERFRREBER

PN
/% %2[;\\”’\
‘@;\X& A\
& %‘;ﬁ”\ o EEHRAT

0
Sl

ERTILERLLAEREILE 1-104B &
x| K

1508aRg20

2026 4+ 4 A

R KA B F]





[image: image2.png]SIS B E AR R E W ARAE

Bk BROER GRS

woE: HOSR (TP Al

w8 AN (TRIm)UA

e ExE (TR
REAEA: BRE (TRIH K A 2

BEIAR: RE (TR A W %

it (Trem LAt

—OZAE=H




[image: image3.png]& MBI

F% & 5N

REJIAWALRE TR, ARTFRALRRRIN, HFEAEERIERTH
ERARES: MBESLALRR =R K.

FTEHRARMR, ARREEAZMN, BALRRERTEUHEALES,
PABCHT R, I 27N A B R K £ R 7 RO R AL R R

PREFAKLIREGBRERE,; 6% L7 R AT LR,
FRA LR XA R RERHSE

4 |FEFIF, MEHRBAKEIRFMER.

5 |ERXAIRRIRTHAXMBREE,

ALREHBELE. TERNERA, BKETRALREE ZRUHF
ALREE TR MR KA RUHH

ATRFETREAPIAN =5, BERZHRWHE. WG, FEIRRF
TRE, RFTREETRK.

E: HERMARERRN, EUTXMEREFTHAERL —EFF R ERER
PATHEE

B XS A A





外环线输气管道涉渝赤叙高速百节枢纽互通迁改项目水土保持方案报告表

	项目概况
	项目名称
	外环线输气管道涉渝赤叙高速百节枢纽互通迁改项目

	
	位置
	重庆市江津区珞璜镇、巴南区鱼洞街道

	
	立项部门
	重庆市发展和改革委员会
	项目编码
	2409-500116-04-01-204241

	
	建设内容
	项目主要建设内容及规模:新建输气管道2.21km，其中江津区段2.06km，巴南区段0.15km。按照《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)设计，设计压力4.5兆帕，管道规格D711x11，管材采用L415MPSL2双面直缝埋弧焊钢管:配套建设阴保、防腐等安全保护设施。报废位于重庆市江津区珞璜镇合解村、巴南区鱼洞街百胜村道原外环输气管道1.48km，将停用管道采用氮气置换空气。注氮置换合格后采用D711的管帽对停用管道两端进行封堵（环焊缝进行满焊）封存。

	
	建设性质
	新建
	总投资（万元）
	2213.64

	
	土建投资（万元）
	574.25
	占地面积（hm2）
	永久：0.00

	
	
	
	
	临时：2.85

	
	动工时间
	2025年8月
	完工时间
	2026年8月

	
	土石方

（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	0.81
	0.81
	/
	/

	
	取土（石、砂）场
	建设所需砂石料等全部外购至商品料场，水土流失防治责任由供应商负责

	
	弃土（石、砂）场
	/

	
	外借土石方情况
	/

	
	外弃土石方情况
	/

	项目区概况
	涉及重点防治区情况
	重庆市水土流失重点预防区
	地貌类型
	剥蚀丘陵地貌

	
	原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2·a)]
	981
	容许土壤流失量[t/(km2·a)]
	500

	项目选址（线）水土保持评价
	符合《生产建设项目水土保持技术标准》工程选址的基本要求。但因项目受服务对象及选址规划所限，涉及水土流失重点预防区，且无法避让，本方案将提出提高防治标准、优化施工工艺、减少扰动范围等要求，尽可能的减少水土流失。因此从水土保持的角度分析，经本方案优化后，本项目选址基本符合水土保持要求。

	预测水土流失总量
	201.4t

	防治责任范围（hm2）
	2.85

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	西南紫色土区建设类项目一级标准

	
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	/

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	水土保持措施
	（1）管线作业带防治区

施工过程中，采用无纺布覆盖管沟临时堆土，并采用块石压盖，防止降水及大风造成水土流失。施工结束后，对占用耕地的进行土地复耕，并对田坎高于0.8m的修建浆砌石堡坎，对占用林草地的进行土地整治实施后撒草绿化。

（2）堆管场防治区

施工前，对场地采用防雨布进行铺垫。施工结束后，进行土地复耕。

（3）施工便道防治区

施工结束后，进行土地复耕。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	水土保持措施工程量一览表

	
	措施类型
	措施名称
	布设位置
	结构和断面形式
	工程量
	备注

	
	工程措施
	浆砌石堡坎
	耕地
	干砌石恢复田坎
	117m
	主体已列

未实施

	
	
	土地复耕
	临时占用耕地区
	土层翻整、施肥，恢复田坎
	1.70hm2
	主体已列

未实施

	
	
	土地整治
	可绿化区
	土层翻整、施肥
	0.93hm2
	方案新增

	
	植物措施
	撒草绿化
	可绿化区
	黑麦草、狗牙根各40kg/hm2
	0.93hm2
	方案新增

	
	临时措施
	临时铺垫
	堆管场
	防雨布
	600m2
	方案新增

	
	
	堆土覆盖
	管线作业带一侧堆土
	无纺布
	8456m2
	方案新增

	水土保持投资估算（万元）
	工程措施
	17.06（方案新增：0.90）
	植物措施
	0.79（方案新增：0.79）

	
	临时措施
	4.42（方案新增：4.42）
	水土保持补偿费
	3.990

	
	独立费用
	建设管理费
	0.45

	
	
	水土保持监理费
	0.15

	
	
	水土保持设计费
	2.50

	
	
	水土保持验收费
	2.50

	
	总投资
	31.86（方案新增：15.70）

	编制单位
	重庆彳山亍工程科技有限公司
	建设单位
	重庆渝赤叙高速公路有限公司

	法人代表及电话
	陈海燕
	法人代表及电话
	刘宗强

	地址
	重庆市大渡口区八桥镇梓塘路33号2-2
	单位地址
	重庆市江津区几江街道滨江路1-10#B幢

	邮编
	400084
	邮编
	402260

	联系人及电话
	胡东/15***43
	联系人及电话
	刘浪/15***20

	电子信箱
	/
	传真
	/

	传真
	/
	电子信箱
	/

	
	
	
	


[image: image4.png]FREERIL:

S, GMREGBHITRYHFRGEE VAL LT AT E A LRI R RERD) HRIK
BRL ALAKBAFAARE AR, 06 BAFEE, LRI AR R KB B #ETAT,
REARBANE. WENNE, FEHER LR

wxay 70N\ Y

2ovb & u A7 E

ATREFHIFTRE:

BhA: B E

LA

1 #HWEENHTER.

2. WA RN E XM, MR EREACERE, HEEFEARER. K+
TR EFRARERKLEGHEHEREAR AL, BERELEHEALTERRRA
AR, ARGEER (BFXH) .

3.BRBE (A, B) . FL (B, i) HE R AR A R
T A 4.

4. FhRFELHEH IR, 7HMERR,

5. XKk —RWEW, EARTHREEHTHEMES, REREXTREFHIE
A WA AR





