重庆市水利局

关于重庆玉滩大型灌区工程建设征地移民安置

规划报告准予行政许可的决定

大足区、荣昌区水利局：

你局《关于审批重庆玉滩大型灌区工程建设征地移民安置规划报告的请示》（大足水利文〔2026〕53号）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第679号）第十条、《水行政许可实施办法》（水利部令第23号）第三十二条第一项之规定，结合技术咨询单位出具的《关于报送重庆玉滩大型灌区工程建设征地移民安置规划报告技术审查意见的函》（长设经计函〔2026〕103 号，见附件），经研究，现准予行政许可如下。

- 一、工程位置与任务

- 重庆玉滩大型灌区工程涉及大足、荣昌区2个区，工程任务为农业灌溉、乡镇供水，并为全面推进乡村振兴创造条件。其中豹子塘水库扩建工程位于大足区，正常蓄水位361.00m（1985国家高程基准）。

- 二、建设征地范围

- 基本同意水库淹没处理设计洪水标准和建设征地范围。

- 三、建设征地实物调查

- （一）基本同意实物调查依据、内容、方法和成果的确认程序。

（二）基本同意实物调查成果：永久征收土地990.94亩，包括国有土地175.02亩，集体土地815.92亩（其中：耕地431.57亩、园地3.44亩、林地242.62亩、草地1.22亩、住宅用地8.83亩、公共管理服务用地5.09亩、特殊用地0.31亩、交通运输用地9.15亩、水域及水利设施用地70.10亩、其他土地43.59亩），临时用地9157.01亩；直接搬迁人口7户31人，拆迁房屋2009.62m2；涉及县道四级公路1.23km、桥梁3座、人行桥7座、10KV输电线路1.80km、0.4KV配电线路5.01km、移动光缆41.53km、电信光缆35.00km、联通光缆16.26km、广电光缆19.80km、天然气管道0.37km、供水管道0.64km、泵站1座、地表文物2处，不涉及压覆矿产。

四、农村移民安置规划

（一）同意移民安置规划基准年为2026年，枢纽工程建设区、其他水利工程建设区规划水平年为2026年、水库淹没影响区规划规划水平年为2029年。

（二）基本同意生产安置人口和征地人员安置对象的计算方法和成果；规划水平年生产安置人口310人（包括水库淹没影响区生产安置人口182人，其他水利工程建设区生产安置人口128人），规划水平年征地人员安置对象为370人，安置方式为将符合条件的征地人员安置对象纳入养老等社会保障体系。

（三）基本同意搬迁安置人口的计算方法和成果；规划水平年搬迁安置人口31人，采取住房货币安置和自建房安置相结合的安置方式。

五、土地复垦及耕地占补平衡

基本同意土地复垦的依据、原则及标准、土地复垦规划及措施。

六、专业项目处理

- 基本同意专项设施处理原则及依据。

- 基本同意交通运输工程、电力工程、通信及广电和管道工程等采取改（复）建的处理方式。

七、库底清理

- 基本同意库底清理设计的依据、原则、内容和技术要求。

八、移民安置数字孪生业务应用

基本同意移民安置数字孪生业务建设目标、原则、内容和方式。

九、实施总进度及年度计划

基本同意征地移民安置实施总进度。

十、建设征地补偿估算

- 基本同意建设征地与移民安置补偿投资概（估）算编制依据、原则及补偿标准。

- 经核定，重庆玉滩大型灌区工程建设征地移民安置补偿总投资为68673.05万元，其中农村移民安置补偿费40318.77万元，专业项目补偿费3634.12万元，库底清理费53.25万元，移民安置数字孪生业务应用建设费440.08万元，其他费用4515.57万元，基本预备费5793.37万元，有关税费13917.89万元。

- 本次核定移民投资是审批本工程可行性研究阶段投资估算的技术经济指标依据，不作为移民安置实施过程中有关补偿补助兑付的直接标准，最终补偿投资以市发展改革委审批数为准。具体实施时有关补偿补助兑付标准以大足、荣昌区人民政府公布的征地补偿安置方案为准。

- 附件：长江勘测规划设计研究有限责任公司关于报送重庆玉滩大型灌区工程建设征地移民安置规划报告技术审查意见的函（长设经计函〔2026〕103 号）

- 重庆市水利局

- 2026年7月23日

- （此件公开发布）

- （联系人：罗洪万；联系电话：89187582）

- 附件