重庆市水利局

关于2024年水土保持重点工程项目比选

日常工作得分的公示

按照《关于开展2024年度国家水土保持重点工程项目申报和比选工作的通知》（渝水办水保〔2023〕24号）要求，现将水土保持日常工作得分情况予以公示，若有异议，请在公示期内及时反馈重庆市水利局水土保持处和机关纪委。

公示时间：2023年 10 月30 日至11月3日

联系人：水土保持处  88707135

机关纪委    89197519

附件：水土保持日常工作评分表

重庆市水利局

2023年10月30日

附件：

水土保持日常工作评分表

| 序号 | 项目县 | 竣工完成 情况 | 项目支付 进度 | 项目实施 进度 | 重点工程系统信息录入 | 图斑核查 工作 | 监管管理 信息录入 | 日常工作得分（40分） | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黔江区 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 2 | 万州区 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 3 | 北碚区 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 4 | 潼南区 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 5 | 云阳县 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 6 | 涪陵区 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 7 | 合川区 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 8 | 永川区 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 9 | 南川区 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 10 | 荣昌区 |  |  |  |  |  | -1 | 39 | 系统录入不全 |
| 11 | 忠县 |  |  |  |  |  | -2 | 38 | 系统录入不全 |
| 12 | 巫溪县 |  |  |  |  |  | -2 | 38 | 系统录入不全 |
| 13 | 石柱县 |  | -2 |  | -1 |  | -1 | 36 | 系统录入不全；2022年支付未达要求 |
| 14 | 垫江区 |  |  |  |  |  | -4 | 36 | 系统录入不全 |
| 15 | 丰都县 |  |  |  | -2 |  | -2 | 36 | 系统录入不全 |
| 16 | 长寿区 |  | -2 |  |  |  | -2 | 36 | 系统录入不全；2022年支付未达要求 |
| 17 | 大足区 |  | -2 |  |  |  | -3 | 35 | 系统录入不全；2022年支付未达要求 |
| 18 | 奉节县 |  |  |  |  | -5 | -1 | 34 | 系统录入不全；市级图斑未完成整改 |
| 19 | 城口县 |  |  | -3 |  |  | -4 | 33 | 系统录入不全；项目实施进度未达要求 |
| 20 | 綦江区 |  |  |  |  | -5 | -2 | 33 | 系统录入不全；市级图斑未完成整改 |
| 21 | 铜梁区 |  |  |  | -1 | -5 | -1 | 33 | 系统录入不全；市级图斑未完成整改 |
| 22 | 高新区 |  |  |  |  | -5 | -3 | 32 | 系统录入不全；市级图斑未完成核查 |
| 23 | 巫山县 |  | -5 |  | -1 |  | -3 | 31 | 系统录入不全；2021年支付未达到要求 |
| 24 | 万盛经开区 | -2 | -5 |  |  |  | -2 | 31 | 系统录入不全；2022年项目未完工验收；2022年支付未要求 |
| 25 | 沙坪坝区 | -3 |  |  |  | -5 | -1 | 31 | 系统录入不全；2021年项目未竣工验收；市级图斑未完成整改 |
| 26 | 武隆区 |  | -5 | -3 | -1 |  | -1 | 30 | 系统录入不全；2022年支付未达要求；项目实施进度未达要求 |
| 27 | 开州区 | -3 | -7 |  |  |  | -1 | 29 | 系统录入不全；2021年项目未竣工验收；21、22年支付未达要求 |
| 28 | 秀山县 | -2 | -7 |  |  |  | -3 | 28 | 系统录入不全；2022年项目未完工验收；21、22年支付未达要求 |