重庆市水利局办公室

关于2022年7—9月水利工程勘察设计报告和涉水专题报告质量评定情况的通报

各区县（自治县）、两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区水行政主管部门，有关单位：

2022年7—9月，共审查水利工程勘察设计报告和涉水专题报告33个（含复审，下同），较上季度增加2个。为加强勘察设计成果质量管理，同时为项目法人择优选择勘察设计单位、项目负责人、技术负责人提供依据，现将2022年7—9月水利工程勘察设计报告和涉水专题报告质量评定情况通报如下：

一、水利工程勘察设计报告质量评定情况

共审查水利工程前期工作项目7个（不含复核项目），较上季度增加1个。评审质量等级为基本合格的项目6个，占审查水利工程总数的85.71%，详见附件1。

二、行政许可涉水专题报告质量评定情况

共审查涉水专题报告26个（不含水土保持方案报告表和告知承诺办理件），较上季度增加1个。评审质量等级为合格的项目25个，占审查涉水专题总数的96.15%，详见附件2。各类专题具体情况如下：

水土保持方案送审项目20个，质量评定等级为合格的项目19个，合格率为95%。其中：重庆隆湖工程设计咨询有限公司编制的《长寿长江二桥工程水土保持方案变更报告书》再次审查不合格（2021年4月首次审查不合格）。

洪水影响评价送审项目2个，质量评定等级为合格的项目2个，合格率为100%。

取水许可送审项目4个，质量评定等级为合格的项目4个，合格率为100%。

三、工作要求

（一）抓工作进度。各区县水行政主管部门要围绕年度工作目标，明确具体责任人，将前期工作列为年度目标考核，确保责任落实；要根据前期工作指导计划中明确的控制时间节点，督促勘察设计单位强化技术力量配备，进一步加快推进前期工作。在市级重点水利工程可行性研究阶段方案论证过程中，有关区县水行政主管部门若确有需要，可邀请市水利局组织专家开展工程方案中间成果会商，合理压缩前期工作周期。

（二）抓市场监管。各区县水行政主管部门要加强对勘察设计市场的监管，适时对勘察设计中标单位履约情况进行抽查，督促中标单位严格按照投标文件承诺人员到位；严肃查处出借借用资质、转包、违法分包等违法违规行为；要严格执行《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号），采取责令整改、约谈、通报等多种措施，进一步加大对前期工作质量评定结论为不合格的勘察设计单位的处理。项目法人应加强对编制单位承诺主要编制主要人员到位情况的监督。

（三）抓首要责任。项目法人要落实勘察设计质量管理首要责任，高度重视项目前期的技术论证，及时提供所需的基础资料，统一协调项目前期工作；不得将勘察设计业务发包给不具有相应勘察设计资质的单位，应按合同约定及时足额支付勘察设计费用，不得迫使勘察设计单位以低于成本的价格承揽相关业务；要保证合理的勘察设计工期，严格执行勘察设计标准，加强对勘察设计质量的过程控制，不得以任何明示或暗示的方式要求勘察设计单位违反法律法规、技术标准和任意更改相关工作成果或结论。

（四）抓成果质量。各勘察设计单位要严格落实设计成果质量企业主体责任，树立精品意识，强化程序控制，建立健全单位内部质量控制体系，加强内部质量管控，严格落实勘察设计成果质量责任制，强化项目各专业间沟通协调，严格执行《水利工程建设标准强制性条文》，加强设计人员的法律法规与职业道德教育、质量责任教育和技术培训工作，切实提高质量管控水平，从源头上把控好水利工程前期工作质量关。

附件：1.2022年7—9月水利工程勘察设计报告质量评定成果表

2.2022年7—9月行政许可涉水专题报告质量评定成果表

重庆市水利局办公室

2022年10月10日

（此件主动公开发布）

（联系人：张艺馨；联系电话：02389079067）

附件1

2022年7-9月水利工程勘察设计报告质量评定成果表

| 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 质量评定 |  | 设计单位 | 项目负责人 | 技术负责人 | 人员符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 得分 | 等次 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潼南区铜车坝水库工程枢纽料场设计变更 | 中型水库 | 66.96 | 基本合格 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 刘红星、李振华 | 林威 | 符合 |  |
| 2 | 江津区鹅公水库工程增加数字孪生建设重大设计变更 | 中型水库 | / | 基本合格 | 重庆市工程管理有限公司 | 邹兴龙 | 李冰松 | 符合 |  |
| 3 | 巫溪县凤凰水库工程初步设计报告 | 中型水库 | / | 基本合格 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 张其敏、曹永虎、张耀 | 张其敏 | 符合 | 第三方单位审查 |
| 4 | 重庆市龙溪河（梁平区仁贤至和林段）综合治理工程可行性研究报告 | 防洪护岸工程 | 64.36 | 基本合格 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 陈诚 | 彭昊 | 符合 |  |
| 5 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程—消落带治理可行性研究报告 | 防洪护岸工程 | 50.90 | 不合格 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 | 刘琪 | 刘琪 | 符合 |  |
| 6 | 重庆市龙溪河流域垫江县普顺、高安段综合整治工程可行性研究报告 | 防洪护岸工程 | 64.99 | 基本合格 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 吴卓霖 | 刘杰 | 符合 |  |
| 7 | 重庆市巴南区长江佛耳岩段防洪护岸综合整治工程（二期）初步设计报告 | 防洪护岸工程 | 68.94 | 基本合格 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 李波 | 李波、李炀 | 符合 |  |

附件2

2022年7-9月行政许可涉水专题报告质量评定成果表

| 序号 | 项目名称 | 质量评定 |  | 编制单位 | 人员符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 等次 |  |  |  |
| 一 | 水土保持方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重庆铜梁高新技术产业开发区（中心城区组团、旧县组团和大庙组团）区域水土保持方案报告书 | 64.44 | 合格 | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 符合 |  |
| 2 | 綦江工业园区（安稳组团）区域水土保持方案报告书 | 65.50 | 合格 | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 符合 |  |
| 3 | 新建宜万铁路万州新田港铁路集疏运中心工程弃渣场变更 | 70.50 | 合格 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 符合 |  |
| 4 | 南川-两江新区天然气管道工程（二期工程） | 69.98 | 合格 | 重庆市道宽环保工程有限责任公司 | 2人未到会 |  |
| 5 | 金山-明月山500千伏线路工程 | 65.32 | 合格 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | 符合 |  |
| 6 | 黔江区茶园水库工程 | 68.35 | 合格 | 广东珠荣工程设计有限公司 | 符合 |  |
| 7 | 重庆云阳建全抽水蓄能电站 | 63.87 | 合格 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 符合 |  |
| 8 | 重庆渝北国家农业科技园区（一期）区域 | 66.83 | 合格 | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 符合 |  |
| 9 | 安康至来凤国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）弃渣场变更 | 65.92 | 合格 | 重庆奉建高速公路有限公司 | 符合 |  |
| 10 | 重庆长寿经济技术开发区区域 | 62.57 | 合格 | 山东新汇建设集团有限公司 | 符合 | 复审 |
| 11 | 长寿长江二桥工程水土保持方案变更 | 62.21 | 不合格 | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 符合 | 复审，关键单项不及格 |
| 12 | 火车西站东线工程 | 65.71 | 合格 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 符合 |  |
| 13 | 重庆市江津区德感工业园区区域 | 65.94 | 合格 | 重庆中楷工程技术服务有限公司 | 符合 | 复审 |
| 14 | 重庆港主城港区黄磏作业区一期工程 | 66.62 | 合格 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 符合 |  |
| 15 | 重庆轨道交通十号线（兰花路-鲤鱼池段）工程 | 67.22 | 合格 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 符合 |  |
| 16 | 鹿角隧道东延伸段工程 | 67.89 | 合格 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 符合 |  |
| 17 | 市公安局特警总队迁建项目 | 65.60 | 合格 | 四川省言盛源水利咨询有限公司 | 符合 |  |
| 18 | 重庆港万州港新田作业区二期工程 | 66.15 | 合格 | 重庆市渝发水利科学研究院有限 | 符合 |  |
| 19 | 重庆华电石柱万宝70MW风电项目水土保持方案变更 | 68.81 | 合格 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 符合 |  |
| 20 | 奉节-巫溪珠天然气气管道项目 | 69.20 | 合格 | 重庆悦青环保科技有限公司 | 符合 |  |
| 二 | 洪水影响评价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建铁路西渝高铁安康至重庆段（重庆境内）涉河桥梁与站场工程（开州区天和取直改线段增补2座桥） | 66.20 | 合格 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 符合 |  |
| 2 | 重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段 | 62.00 | 合格 | 重庆中尊工程咨询有限公司 | 符合 |  |
| 三 | 取水许可 |  |  |  |  |  |
| 1 | 井口水厂二期扩建工程 | 67.90 | 合格 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 符合 |  |
| 2 | 港桥园区“上大压小”热电联产项目 | 67.50 | 合格 | 林同棪国际工程咨询（中国）有限公司 | 符合 |  |
| 3 | 垫江县龙滩水厂新建项目（一期工程） | 63.10 | 合格 | 重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司 | 符合 |  |
| 4 | 石柱县县城第二水厂供水工程（一期双庆水厂扩建工程） | 63.60 | 合格 | 重庆龙翰环保工程有限公司 | 符合 |  |