中央生态环境保护督察整改验收销号公示表

（任务序号十九：饮用水水源地存在环境风险涉及市水利局事项）

| 整改实施主体 | 市水利局 | 公示日期 | 2025年12月2日至2025年12月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改任务概述 | 第三轮中央生态环境保护督察指出，合川区德源农业开发有限公司在城区第二水源水厂饮用水水源二级保护区内，违规侵占234亩涪江河道养殖南美白对虾，存在污染饮用水源的风险。市委办公厅、市政府办公厅印发《重庆市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》明确，要通过督促指导合川区按时完成违规侵占河道岸线影响行洪问题整改、督促指导各区县常态化规范化深入推进河道“清四乱”工作等2项整改措施达到“督促指导合川城区第二水源水厂饮用水水源二级保护区内涉及违规侵占涪江河道问题整改”的整改目标。 |  |  |
| 整改情况 | - 市水利局对标对表整改要求，制定整改细化方案，有序推进各项整改工作落地见效。 一是督促指导合川区于2024年10月完成行洪论证，论证总体意见为不影响行洪，根据专家审查意见，对靠江侧塘坎进行清除，清除的土石方100余方，就地碾压回填了4个临江的池塘，并进行了平整复绿。 二是督导合川及各区县纵深推进河道“清四乱”常态化规范化，在全市范围内持续排查整治河库管理范围内“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题，坚持清除存量、遏制增量，2024年全市累计排查“四乱”问题175个并全部整改完成。 |  |  |
| 整改验收核查情况 | 市生态环境局、市水利局、市农业农村委组建核查验收工作组，对市水利局承担的整改任务落实情况进行核查，认为整改措施有效落实，整改工作取得积极成效，达到预期整改目标。 |  |  |
| 反馈意见联系方式 | 联系电话：88521842 电子邮箱：cqhjjcb2@163.com |  |  |