重庆市水利局

关于重庆市黔江区茶园水库工程（料场）初步设计变更报告准予行政许可的决定

黔江区水利局：

- 你局《关于审批黔江区茶园水库工程重大设计变更报告的请示》（黔江水利文〔2024〕130号）和相关资料。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

- 一、原则同意重庆市黔江区茶园水库工程（料场）（项目代码：2018—500114—76—01—055887）初步设计变更报告。

- 二、基本同意设计变更理由。

- 三、基本同意设计变更内容。本次变更拟增加位于重庆市黔江区蓬东乡尖山村的河坝坡水泥用灰岩矿作为推荐料场，拟从该料场购买块碎石料、混凝土骨料。棕树坪建筑石料用灰岩矿、转堡采石场作为备用料场。

- 四、投资概算以发展改革部门意见为准。

五、在确保工程质量和安全的前提下，请你局督促项目法人加快工程建设进度，按期完成工程建设任务。

附件：重庆市黔江区茶园水库工程（料场）初步设计变更报告专家评审意见

重庆市水利局

2025年6月9日

（此件公开发布）

（联系人：张艺馨；联系电话：023—89079067）