重庆市水利局

关于云阳县长滩河综合治理项目（清水乡段）洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆农高实业集团有限公司：

根据你单位关于云阳县长滩河综合治理项目（清水乡段）洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2210—500235—04—05—485255），我局组织专家对《云阳县长滩河综合治理项目（清水乡段）洪水影响评价报告》进行了审查。根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。

一、云阳县长滩河综合治理项目（清水乡段）位于长滩河左岸云阳县清水乡境内，为云阳县和奉节县界河，左岸为云阳县清水乡，右岸为奉节县羊市镇。同意本河段采用10年一遇洪水标准进行洪水影响评价。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。本项目起点位于盖下坝水库下游2.0km处，终点位于黑石溪汇合口上游55m处，治理河道长度3.248km，由护岸工程、管护步道连通工程、交叉排洪工程组成。

（一）护岸工程。

新建护岸工程共5段，总长2452.21m。结构型式为C20埋石砼仰斜式墙堤（外嵌半浆砌块石），护岸高度至现状地面，不占用现状行洪断面。

（二）管护步道连通工程。

管护步道连通工程共3段，总长597.11m。管护步道基本为开挖路基，路面为3m宽的彩色沥青混凝土。

（三）交叉排洪工程。

本项目布置交叉排洪工程2座。1#排洪箱涵位于K左0+731.87处，2#排洪管涵位于K左1+140.44处。

本工程建设对河势稳定及河道行洪无明显不利影响。

- 三、原则同意工程规划符合性的分析。

四、原则同意本报告关于工程建设对第三方影响的分析结论。

五、有关要求

（一）项目法人应落实好第三方水事权益承诺有关责任事项。

（二）应充分考虑洪水对施工的不利影响，为确保自身防洪安全，工程开工前，项目法人应编制施工期防汛应急预案，报当地防汛指挥机构和水行政主管部门备案。将施工方案报送当地水行政主管部门，由当地水行政主管部门对施工期进行施工管理，并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（四）工程竣工后，项目法人应报告市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；市水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：云阳县长滩河综合治理项目（清水乡段）洪水影响评

价报告专家评审意见

重庆市水利局

2023年10月26日

（此件主动公开发布）

（联系人：杜明格；联系电话：023—89079070）

- 附件

云阳县长滩河综合治理项目（清水乡段）

洪水影响评价报告专家评审意见

2023年9月15日，重庆市水利局组织召开了《云阳县长滩河综合治理项目（清水乡段）洪水影响评价报告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会。参加会议的有云阳县水利局、奉节县水利局、重庆农高实业集团有限公司（项目法人）、重庆宏源勘测设计有限公司（报告编制单位）等单位的代表及评审专家。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及编制单位关于《报告》主要内容的汇报，对《报告》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改建议。会后编制单位根据修改意见进行了修改完善，提交了《云阳县长滩河综合治理项目（清水乡段）洪水影响评价报告》（报批稿）。经专家组复核，形成评审意见如下：

- 总体评价

《报告》依据现行法律法规和规程规范进行洪水影响评价，结构合理、内容基本完整、技术路线正确。

- 二、评价标准和范围

云阳县长滩河综合治理项目（清水乡段）位于长滩河左岸云阳县清水乡境内，为云阳县和奉节县界河，左岸为云阳县清水乡，右岸为奉节县羊市镇。本项目采用10年一遇洪水标准进行洪水影响分析评价基本合适，《报告》确定的评价范围基本恰当。

- 三、项目涉河方案介绍基本清楚

本项目位于长滩河左岸清水乡境内，起点位于盖下坝水库下游2.0km处，终点位于黑石溪汇合口上游55m处，治理河道长度3.248km。项目由护岸工程、管护步道连通工程、交叉排洪工程组成。

（一）护岸工程。

新建护岸工程共5段，总长2452.21m。分别布置在桩号K左0+000.00~K左1+455.60、K左1+579.78~K左1+734.12、K左2+025.26~K左2+180.94、K左2+292.66~K左2+424.36、K左2+606.15~K左3+161.04范围。结构型式为C20埋石砼仰斜式墙堤（外嵌半浆砌块石）+管护步道，护岸高度至现状地面，不占用现状行洪断面。墙堤顶宽1.5m，迎水面边坡1:0.35，背水面边坡1:0.1，堤趾1.0m×1.0m（宽×高），基底埋深2.0～2.5m。护岸顶布置3m宽的彩色沥青混凝土管护步道。

（二）管护步道连通工程。

管护步道连通工程共3段，总长597.11m；分别为桩号K左1+455.60~K左1+579.78、K左1+734.12~K左2+025.26、K左2+424.36~K左2+606.15区域。管护步道基本为开挖路基（不占行洪断面），路面为3m宽的彩色沥青混凝土。

（三）交叉排洪工程。

本项目布置交叉排洪工程2座。1#排洪箱涵位于K左0+731.87处，净空2.2m×1.5m，长度29.93m；2#排洪管涵位于K左1+140.44处，直径1.2m，长度27.80m。

- 四、工程规划符合性

- 本工程是2021年重庆市200km2～3000km2中小流域治理竞争立项中的项目，《报告》对符合性分析基本合理。

- 五、水文分析计算

- 《报告》采用龙角水文站洪水系列成果，通过水文比拟法计算工程河段设计洪水的方法可行，成果基本合理。

- 六、河道演变分析

- 《报告》关于工程河段历史、近期演变及演变趋势分析基本合理。工程建设将使河道左岸更加稳固，对右岸无明显不利影响。

- 七、洪水影响分析计算

- 《报告》用水分析计算、流速分析计算、冲刷分析计算的方法可行，成果基本合理。

- 八、洪水影响综合评价

- 《报告》综合评价内容完整，项目建设对河道行洪和河势影响较小，对右岸奉节县的第三者权益无明显不利影响的评价结论基本合理。奉节县水利局及奉节县羊市镇人民政府对本项目也出具了相关复函，项目法人出具了第三方合法水事权益承诺书。

- 九、建议

应充分考虑洪水对施工的不利影响，完善度汛方案和应急预案，确保河道行洪安全。

专家组长：

2023年10月23日