附件

重庆市水利工程编规定额（2021年版）

综合解释

一、重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021年版）

1.主体工程中含有水保功能的工程项目应采用哪种取费标准？

答：采用主体工程取费标准。

2.自采砂石料单价高于基价部分是否应计算价差及税金？

答：应计算价差及税金。

3.编规中表6—2运输费标准表、表6—3装卸费标准表中费用标准是否含税？

答：均为不含税价。

4.安装工程单价中费率单价的设备原价是否为含税价？

答：为含税价。

5.管配件的原价是否为含税价？

答：为含税价。

6.如何理解编规中小型临时设施中的小型脚手架？

答：除施工临时支护工程中涉及的高边坡、渡槽、管桥、地下开挖工程、取水塔等所需要的能够计提工程量的脚手架以外的脚手架。

7.建筑工程中管道、管道附件及阀门安装应采用哪种取费标准？

答：按其他工程取费标准计算。

8.除渠（管）道工程外，其他工程中的管道、管道附件及阀门、管道安装、管道防腐等是计入建筑工程还是金属结构设备及安装工程中？

答：除编规规定计入金属结构及安装工程的管道外。其他的均应计入建筑工程。

9.喷混凝土工程量计量单位应采用m3还是m2？

答：工程量计量单位与定额单位保持一致。

10.输水管道制作及安装工程量计量单位应采用m还是t？

答：工程量计量单位与定额单位保持一致。

11.机电设备、金属结构及管道的拆除费用如何计算？

答：机电设备的拆除费用按安装工程新建直接费的32%计算，金属结构及管道的拆除费用按安装工程新建直接费的45%计算。

12.管道的安装费是否可以按照管道原价乘以费率计算？

答：应按相应阶段的编规、定额计算。

13.重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021年版）“费率单价”中，管配件按15%计算，其中管配件是否包含管材和零配件？

答：管配件是指与设备配套的管材和零配件。

14.交通工程、房屋建筑工程、供电设施工程投资较小时，按单位造价指标计算，投资较大时，其建筑安装工程费应执行相应的造价编制规定。如何界定投资大小？

答：根据工程规模、设计深度（与主体工程保持一致）确定按单位造价指标或相应阶段的造价编制规定计算。

15.施工期观测及设备维护费、资料整编及分析费、建筑物巡视检查费的取费基数如何确定？

答：按临时监测设备和永临结合监测设备投资之和为取费基数。

16.安全生产费取费基数是否包含设备费？

答：不包含设备费。

17.设计总工期如何确定？

答：根据设计文件的施工组织设计确定工期。

18.招标代理费中的工程招标、货物招标、服务招标的计费额应如何确定？

答：工程招标代理费的计费额为建安工程费，货物招标代理费的计费额为设备费，服务招标代理费的计费额为勘测设计费、监理费、咨询费等需要进行招标的服务类项目。

19.独立费用中为何没有计列全过程投资控制和现场跟踪审计费用？

答：按相关部门的最新规定执行。

20.编规附录二前期勘察成果分析和方案编制费与附录三水利工程前期报告编制费是否重复？

答：不重复。

21.施工企业进退场补贴费是否包含施工企业的管理人员、工人、施工机械设备等进退场补贴费用，编制招标限价时是否可以不用再单独考虑进退场费？

答：包含施工企业的管理人员、工人、施工机械设备进退场补贴费用（大型机械设备除外）。编制招标限价时只考虑大型机械设备的进退场费。

22.水利工程造价咨询文件中的签字盖章具体要求？

答：按《注册造价工程师（水利工程）管理办法》（水建设〔2021〕334号）第十五条、第二十条、第二十一条、第二十二条执行。

23.供电设施工程水利有相应的定额，是否还需执行其它相应的造价编制规定？

答：10kV及以下的临时供电设施工程执行水利定额，其他供电设施工程执行相应的行业定额。

24.工程质量检测费是否包含第三方检测和平行检测费？

答：包含。

二、重庆市水利建筑工程概算定额（2021年版）

1.不同围岩类别的隧洞石方开挖应如何选用相对应的岩石级别？

答：可参考定额附录4岩石类别分类表中的极限抗压强度。

2.三—107止水中定额子目的材料消耗量是否可调整？

答：材料消耗量可根据设计资料调整。

3.六—20振冲碎石桩、六—21振冲水泥碎石桩的桩径是多少？不同桩径应如何调整定额系数？

答：桩径为1.0m,不同桩径只调整碎石和水泥用量。

4.八—46液压岩石破碎机破碎岩石定额取费标准是按石方工程还是其他工程？

答：取费标准按其他工程。

5.直墙圆拱形隧洞衬砌当砼采用泵送入仓时，顶拱和边墙都有一个泵的台时费与部分人工费的置换，若底板也采用泵送入仓，应如何计算？

答：选用隧洞底板混凝土定额。

6.采用商品混凝土时定额人工和机械应如何调整？

答：剔除定额中搅拌机的机械台时费，人工和其他机械不做调整。

7.六—26岩体预应力锚索（无粘接型）定额说明中不同岩石级别定额子目人工应按地质钻机增（减）数的3.5倍调整，需明确具体的调整方法？

答：人工消耗量应按定额人工消耗量乘以人工费调整系数计算。人工费调整系数=1±（地质钻机增（减）消耗量3.5倍/定额人工消耗量总量）。

三、重庆市水利建筑工程预算定额（2021年版）

1.不同围岩类别的隧洞石方开挖应如选用相对应的岩石级别？

答：可参考定额附录4岩石类别分类表中的极限抗压强度。

2.三—109止水中定额子目的材料消耗量是否可调整？

答：材料消耗量可根据设计资料调整。

3.六—22振冲碎石桩、六—23振冲水泥碎石桩的桩径是多少？不同桩径应如何调整定额系数？

答：桩径为1.0m,不同桩径只调整碎石和水泥用量。

4.八—46液压岩石破碎机破碎岩石定额取费标准是按石方工程还是其他工程？

答：取费标准按其他工程。

5.直墙圆拱形隧洞衬砌当砼采用泵送入仓时，顶拱和边墙都有一个泵的台时费与部分人工费的置换，若底板也采用泵送入仓，应如何计算？

答：选用隧洞底板混凝土定额。

6.采用商品混凝土时定额人工和机械应如何调整？

答：剔除定额中搅拌机的机械台时费，人工和其他机械不做调整。

7.六—28岩体预应力锚索（无粘接型）定额说明中不同岩石级别定额子目人工应按地质钻机增（减）数的3.5倍调整，需明确具体的调整方法？

答：人工消耗量应按定额人工消耗量乘以人工费调整系数计算。人工费调整系数=1±（地质钻机增（减）消耗量3.5倍/定额人工消耗量总量）。

四、重庆市中小型水利水电设备安装工程概算定额（2011年版）

1.压力钢管制作及安装的适用范围？

答：水电站（需现场制作的泵站、倒虹吸等）的压力钢管。

2.渠系输水管道的钢管应该套用什么定额比较合适？

答：可借用水利部补充定额中的钢管管道铺设定额。

3.未计价材料费在安装单价中应该如何计算？

答：按照未计价装置材料费计价方法计算。

4.电缆敷设定额中电缆的截面积如何确定？

答：按单芯最大截面面积选用定额。

五、重庆市中小型水利水电设备安装工程预算定额（2008年版）

1.压力钢管制作及安装的适用范围？

答：水电站（需现场制作的泵站、倒虹吸等）的压力钢管。

2.渠系输水管道的钢管应该套用什么定额比较合适？

答：可借用水利部补充定额中的钢管管道铺设定额。

3.未计价材料费在安装单价中应该如何计算？

答：按照未计价装置材料费计价方法计算。

4.电缆敷设定额中电缆的截面积如何确定？

答：按单芯最大截面面积选用定额。

六、重庆市水利工程施工机械台时费定额（2021年版）

1.骨料沥青系统、骨料输送系统、骨料系统、水泥系统、泥水处理系统中无相应的消耗量应如何计算组时费用？

答：根据施工组织设计提供的机械设备进行组时费用计算。