重庆市水利局

关于市六届人大三次会议第0391号代表建议办理情况的答复函

潘万镪代表：

您提出的《关于支持两河水库建设的建议》（第0391号）收悉。经与市发展改革委、市规划自然资源局、市生态环境局、市林业局等共同研究办理，有关事项已采纳，现将办理情况答复如下。

首先，衷心感谢您对全市水利工作的关心和支持。

您提出的“关于支持两河水库建设的建议”，该水库建设有利于优化区域水资源配置，解决工程性、季节性缺水问题，保障粮食安全，助推乡村振兴，助推忠县经济社会发展。

我局一直高度关注、大力支持忠县水利基础设施建设，“十四五”以来，我局累计安排忠县水利市级以上资金26.86亿元，支持忠县实施黄钦水库扩建工程、石花水库工程、忠石大堰灌区节水及配套设施改造等项目，切实提升忠县水安全保障能力。关于第0391号建议提出的有关建议，我局正在积极开展相关工作。

一、关于前期工作事项

2024年3月，我局组织市级专家开展两河水库可研报告审查，并于5月出具审查意见。同年10月，我局协调帮助两河水库取得长江委可研报告审查意见。目前，市林业局已批复同意该项目占用县级自然保护区，准许先行开展前期工作，集约节约用地分析专章已通过市规划自然资源局专家评审。同时，我局正积极组织开展《两河水库工程建设征地移民安置规划报告》行政审批。今年3月25日，我局主要负责人带队赴市发展改革委专题就重大项目前期工作进行沟通协调，市发展改革委负责人表示将大力支持重大水利项目前期工作。下一步，我局将会同市发展改革委等相关市级部门，在政策、技术、资金、用地、用林等方面给予更大支持，加快推进项目落地。

二、关于纳入规划事项

忠县两河水库得到国家水利部、市政府和市级相关部门的大力支持，先后纳入了全国《中型水库建设工作方案》《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程建设规划》《重庆市“十四五”规划纲要》《重庆市水网建设规划》，并纳入了国家“两重”项目清单深化前期类储备项目。下一步，我局将会同市发改委，根据项目前期工作情况，积极争取纳入国家、市级相关规划，为项目落地争取更多有利政策支持。

三、关于争取资金有关事项

两河水库作为国家“两重”清单项目，我局已安排专人跟进，挂图作战、打表推进。后续我局将会同市发展改革委、市财政局持续关注中央资金投向领域，待条件成熟时积极申报超长期国债资金、中央预算内资金等各类建设资金。根据市级前期工作经费政策、项目工作进度和市级财政预算统筹给予市级资金倾斜支持。同时，建议忠县水利局加强与同级发展改革委协调，共同争取项目早日取得可研审批，尽快推进项目落地。

最后，再次感谢您的宝贵建议！

此答复函已经刘忠局长审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用代表议案建议场景进行评价。

重庆市水利局

2025年4月17日

联 系 人：秦宗涛

联系电话：89187885、18696936033

邮政编码：401147