
                                             同意公开
渝水议函〔2026〕109号
重庆市水利局

关于市政协六届四次会议

第0625号提案答复的函

宋燕委员：

您提出的《关于支持主要支流及中小河流治理的提案》（第0625号）收悉。经与市气象局、市发展改革委、潼南区政府、市生态环境局、市规划自然资源局等协办单位共同研究办理，现答复如下：

首先，衷心感谢您对全市水利工作的关心和支持。“十四五”期间，我市规划实施涪江、綦江、任河、御临河等11条主要支流治理以及1443公里中小河流治理，实际通过中央预算内、水利发展资金、国债、三峡后续等多渠道资金筹措，共争取中央资金8.7亿元用于主要支流治理、39.1亿元用于中小河流治理，累计完成治理主要支流87.35公里、中小河流1445.283公里，流域防洪减灾工程体系初具规模。同时，我局规划建设水利测雨雷达30部，目前已建成1部、启动建设7部，持续提升监测站网密度，逐步消除监测盲区，全面提升洪水风险预警能力。下一步，我局将围绕《重庆市“十五五”水安全保障规划》以及主要支流、中小河流治理实施方案，加快推进一批防洪工程建设，强化监测预警与应急响应能力，着力构建安全韧性的流域防洪减灾体系。关于您提出加大对主要支流及中小河流治理支持力度，将潼南区涪江、琼江防洪综合治理工程作为“十五五”主要支流治理的重点等建议，我们正在开展相关工作。
一是关于加大对主要支流及中小河流治理支持力度事项。“十五五”期间，主要支流与中小河流均采用整河流治理模式，统筹干支流、上下游、左右岸，按照整体谋划、整装推进原则开展项目前期与工程建设，实现系统性治理。我局会同市发展改革委等部门积极对接国家部委，针对重庆市“十八支”整河流治理加快谋划项目，争取嘉陵江、濑溪河治理纳入国家实施方案力争开工项目，琼江、綦江、乌江等河流治理纳入储备项目。规划实施黑水滩河、梁滩河、璧北河等30条中小河流系统治理，治理河道长度700公里，同时力争将更多中小河流纳入2026—2028年治理项目库，先后开展梅江河、蒲河、怯道河等8条中小河流治理方案及初步设计报告技术审核会，积极争取中小河流治理水利发展资金，截至目前已获中央资金支持4.1亿元。同时，“政务·水旱灾害防御应用”已集成全市水文监测站点数据，依托数字化平台构建“预警叫应”三级贯通的智能预案配置，通过指挥平台、APP、短信、应急广播等多渠道“点对点”“一呼多应”及时推送预警信息，延伸至村（社区）网格打通“最后一公里”，有力支持汛期洪水风险点研判预警与人员疏散转移。
二是关于将潼南区涪江、琼江防洪综合治理工程作为“十五五”主要支流治理的重点事项。根据重庆市“十五五”水安全保障规划初步思路，未来一段时间，成渝毗邻地区防洪治理工程将成为重点支持对象。主要支流治理方面，涪江治理工程为“十五五”储备项目，涉及潼南区、铜梁区、合川区，规划治理河长41.05公里、总投资17.6亿元，目前正在配合四川省完善逐河流治理方案，待前期工作成熟后力争纳入实施方案；琼江治理工程为“十五五”储备项目，涉及潼南区、铜梁区，规划治理河长45.3公里、总投资25.8亿元，目前治理方案已完成市级初审，正在积极争取纳入国家治理实施方案清单，力争尽快启动建设。
此复函已经刘忠局长审签。对以上答复您有什么意见，请填写在回执上寄给我们，以便进一步改进工作。

                       重庆市水利局
                                 2026年5月14日

联 系 人：刘娇
联系电话：15*******02
邮政编码：401147


