重庆市水利局

关于重庆市南川区洪塘水库工程（料场）初步设计变更报告准予行政许可的决定

南川区水利局：

- 你局《关于南川区洪塘水库重大设计变更的请示》（南川水利文〔2024〕48号）和工程（项目代码：2019-500119-76-01-094547）相关资料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

- 一、原则同意重庆市南川区洪塘水库工程（料场）初步设计变更报告。

- 二、基本同意设计变更理由。

- 三、基本同意设计变更内容。本次变更仅涉及外购商品料料源的变化，将位于南川区南城街道双河村的荣坤料场作为块石料、粗细骨料推荐料场，君特料场作为备用料场。

- 四、投资概算以发展改革部门意见为准。

五、在确保工程质量和安全的前提下，请你局督促项目法人加快工程建设进度，按期完成工程建设任务。

附件：重庆市南川区洪塘水库工程（料场）初步设计变更报告专家评审意见

重庆市水利局

2025年8月15日

（此件公开发布）

（联系人：张艺馨；联系电话：023—89079067）